TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 059/2011 - PMM

TOMADA DE PREÇO N.º 003/2011 - PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 089/2011

6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, ENTRE O MUNICÍPIO DE MATINHOS E A EMPRESA ARTEFATOS DE CIMENTO ITAPERUÇU LTDA.

Pelo presente Instrumento, o MUNICÍPIO DE MATINHOS pessoa de direito publico interno, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão n.º 22, Matinhos - PR, inscrita no CNPJ N.º 76.017.466/0001-61, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Sr. Eduardo Antonio Dalmora, RG n.º 1.326.821-5/PR e CPF n.º 337.613.459-68, resolvem em comum acordo aditar o contrato, objeto da Tomada de Preço nº 003/2011 – PMM, em que se apresenta como CONTRATADA a empresa ARTEFATOS DE CIMENTO ITAPERUÇU LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ N.º 04.928.505/0001-71, neste ato devidamente representada pelo seu representante legal Sr. José Carlos Fontebom, portador do RG n.º 1.913.811-9 SSP-PR e do CPF n.º 357.913.739-53, conforme segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO

Fica prorrogado o prazo de execução por 60 (sessenta) dias, contados a partir de 13 de janeiro de 2.012

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E por estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Matinhos, __ de ____________ de 2012.

MUNICÍPIO DE MATINHOS                                       ARTEFATOS DE CIMENTO        Eduardo Antônio Dalmora                                                   ITAPERUÇU LTDA

CPF nº 337.613.459-68                                                  José Carlos Fontebom

Prefeito Municipal                                                      CPF nº 357.913.739-53

Contratada                                                               Representante Legal

Contratante

Testemunhas:

_________________________       	__________________________

RG:						RG:

Ref.: Edital de Licitação – TOMADA DE PREÇO N.º 003/2011 - PMM

O PREFEITO MUNUCIPAL DE MATINHOS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o parecer jurídico proferido pela Assessoria Jurídica do Município, resolve:

###### A P R O V A R

A celebração de Termo Aditivo ao Contrato firmado com a empresa ARTEFATOS DE CIMENTO ITAPERUÇU LTDA., CNPJ N.º 04.928.505/0001-71, conforme TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2011 – PMM, que prevê a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, prorrogando o prazo por 60 (sessenta) dias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Matinhos, em __ de _________ de 2.012.

EDUARDO ANTÔNIO DALMORA

Prefeito Municipal